| CEA | COBOL EVIDENCE ANALYST 面向大型 COBOL 代码库的可验证业务分析 Agent |
| --- | --- |

POC P1-B 开发进度与进入 Agent 阶段建议

●  领导审阅版  ·  2026-08-30  ·  Synthetic Insurance Fixture  ·  非 AIA 官方品牌材料

| GO | 建议进入 P3：公司 API Adapter + 受控 Agent 循环 依据：四个调查工具已形成证据闭环，22 / 22 自动测试通过；公司 API 尚未连接。 |
| --- | --- |

| 13 源码文件 8 COBOL + 5 COPYBOOK | 104 符号 Program / Paragraph / Field | 416 结构关系 CALL / PERFORM / I/O / 条件 | 22 / 22 自动测试 全程无网络调用 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. 核心判断

现在可以进入 Agent 接入阶段，但不能把当前成果描述为“完整 AI 对话产品”。本轮已完成的是 Agent 的本地事实层：它能够从 COBOL 与 COPYBOOK 中调查计算、调用、PERFORM、条件和外部表，并把结论绑定到可复核源码证据；下一阶段才由公司 OpenAI-compatible API 负责理解问题、选择调查动作和组织中文回答。

源码可证明的计算 分期保费 = 年化应缴保费 × 缴费频率因子 年化应缴保费 = 基础保费 + 职业风险加费 + 附加保障保费 − 高保额折扣 + 年度保单费用 两个计算语句均使用 ROUNDED。动态计算器调用保持 unresolved，没有根据名称猜测真实目标。

# 2. 本轮已经交付

- 原创保险流程语料：8 个 COBOL Program、5 个 COPYBOOK，覆盖字面量调用、动态调用、子程序、SQL 表边界、条件和舍入计算。

- 四个只读调查工具：search_code、inspect_symbol、trace_relations、read_evidence。

- 受控边界：关系白名单、最大 3 跳、最多 200 条边、结果预算、Evidence ID 读取和 Snapshot Hash 完整性校验。

- 可执行 CALC-01 演示：6 次工具调用取得 12 段证据，结论状态为 SUPPORTED_WITH_BOUNDARIES。

- 自动化验证：22 / 22 测试通过；演示阶段不调用网络，也不依赖公司 API Key。

# 3. 六步证据闭环

用户问“分期保费是怎样计算的”时，演示程序按以下路径调查，而不是把整套源码一次性塞给大模型。

| 步 | 调查动作 | 取得的事实 |
| --- | --- | --- |
| 1 | search_code | 定位 WS-INSTALMENT-PREMIUM 及相关计算符号。 |
| 2 | inspect_symbol | 查看分期保费的定义、写入点、条件与直接依赖。 |
| 3 | inspect_symbol | 展开年化应缴保费组成，发现基础保费、职业加费、附加险、折扣和费用。 |
| 4 | trace_relations | 追踪入口程序、字面量 CALL、PERFORM 与动态计算器边界。 |
| 5 | trace_relations | 识别 SYN_MODE_FACTOR、SYN_CALC_ROUTING 等外部控制表边界。 |
| 6 | read_evidence | 仅按已发现 Evidence ID 读取源码并校验快照完整性。 |

# 4. 当前成熟度

| 阶段 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 已完成公开实现 | 代码库画像可执行；真实公司代码仍需在公司环境运行。 |
| P1-A | 已完成 | 结构索引覆盖 Program、Paragraph、Field、CALL、PERFORM、基础数据关系和 EvidenceSpan。 |
| P1-B | 本轮完成 | 四工具、预算、白名单、状态、边界和函数 Schema 已测试。 |
| P2 | 合成流程通过 | CALC-01 已取得证据闭包；真实 DXC/Smart COBOL 方言尚未验证。 |
| P3 | 下一阶段 | 公司 API Adapter、最多 6 步的 Agent 循环、回答与引用核验。 |
| P4 | UI 概念稿已校准 | 浅蓝演示页使用真实 fixture 数字，后续接入真实 Agent 运行结果。 |

# 5. 架构原则：先证明闭环，再增加平台

本阶段不建议加入 Qdrant、Neo4j、LangGraph 或本地模型。Python 标准库、SQLite/FTS5 和受限调查工具足以验证首条业务闭环；只有真实代码规模和金标准暴露明确瓶颈时，才引入 Embedding、图服务或可恢复状态机。若公司明确禁止 SQLite，可在不改变四工具契约的前提下替换为 JSONL、压缩倒排索引和内存邻接表。

# 6. 已知边界与治理

- 动态调用不猜测：CALL LK-CALCULATOR-PROGRAM 保持 unresolved，除非控制表值或运行输入可用。

- 商业原因不从代码臆测：源码能说明“怎样算”，未必能说明“为什么采用该费率”。

- 源码按不可信数据处理：read_evidence 明确标记 UNTRUSTED_SOURCE_TEXT，防止代码注释成为 Agent 指令。

- 隐私最小化：索引与关系追踪留在公司电脑，只向公司 API 发送回答当前问题需要的 EvidenceSpan；API Key 不落盘。

- 能力降级：若公司 API 不支持 Tool Calling，使用严格 action + arguments JSON，仍执行相同四个本地工具。

# 7. 下一阶段实施顺序

- 完成公司 API capability probe：只检测 Chat、Tool Calling、严格 JSON 和可选 Embedding，不记录 API Key。

- 实现最多 6 次调用的单 Agent 循环；连续两步没有新增证据即停止。

- 固定回答结构：结论、代码怎样实现、源码依据、不能确认。

- 增加引用完整性检查：回答只能引用本轮真正读取过的 EvidenceSpan。

- 把浅蓝领导演示页连接到真实本地运行结果，同时保留“合成数据 / API 是否连接”标识。

- 在公司 Windows 环境选一个获准流程做聚合画像和金标准验证，再决定是否增加向量检索或文件型存储。

# 8. P3 退出门槛

| DEMO READY | 对 CALC-01 的自然语言问题，Agent 必须在 6 步内调用真实工具，生成与证据一致的中文回答；当用户询问费率商业原因或实际控制表值时，必须明确说明不能确认。 |
| --- | --- |

资料性质：内部 POC 决策材料。全部业务代码与数据均为原创合成样例，不含公司私密源码、付费 DXC 文档或真实客户数据。